**Информация по подготовке к отопительному сезону 2023 -2024 г.г.**

 По состоянию на 21.08.2023 г. готовность тепловых сетей составляет:

 - 112,5 км из 113,8 км (согласно результатам опрессовки) – 98,8 %;

 - 16 из 17 котельных готовы;

 - по Управляющим Компаниям, по домам с непосредственным управлением и без управления готовы к отопительному сезону 553 дома из 622 домов – 88,9 %;

 - по учебным учреждениям (школы, детсады) готовность составляет 86,5 %

 - по лечебным учреждениям готовность 40,63 %.

 Согласно плана капитального ремонта на 2023 год по тепловым сетям запланировано выполнить ремонт тепловых сетей 2 665 м в 2 трубном исполнении, по состоянию на 21.08.2023 г. проведен капитальный ремонт тепловых сетей в количестве 2582,11 м (в двухтрубном исполнении), в том числе по участкам: