**Информация по подготовке к отопительному сезону 2023 -2024 г.г.**

По состоянию на 21.08.2023 г. готовность тепловых сетей составляет:

- 112,5 км из 113,8 км (согласно результатам опрессовки) – 98,8 %;

- 16 из 17 котельных готовы;

- по Управляющим Компаниям, по домам с непосредственным управлением и без управления готовы к отопительному сезону 553 дома из 622 домов – 88,9 %;

- по учебным учреждениям (школы, детсады) готовность составляет 86,5 %

- по лечебным учреждениям готовность 40,63 %.

Согласно плана капитального ремонта на 2023 год по тепловым сетям запланировано выполнить ремонт тепловых сетей 2 665 м в 2 трубном исполнении, по состоянию на 21.08.2023 г. проведен капитальный ремонт тепловых сетей в количестве 2582,11 м (в двухтрубном исполнении), в том числе по участкам: